Daniel Ávila
Terreno Conectado | Corte 16-10-2026

|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Avancé en el modelo de datos, la captura y la lógica de negocio. Los contratos compartidos y los identificadores de cliente facilitaron la integración. La validación de formularios y las diferencias entre señal física y pausa manual requirieron ajustes. El Gantt orientó el trabajo, pero las duraciones planificadas no bastan para afirmar que todas las tareas terminaron puntualmente. Queda aceptación física por completar.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Abordé los errores reproduciendo el flujo, revisando la relación entre revisión de formulario, respuesta y trabajador, y agregando verificaciones de regresión. Para las pruebas offline usamos el build de la PWA. Continuaré contrastando el modelo con los escenarios de sincronización y coordinando la prueba con foto en dispositivo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Destaco la relación entre requisitos, modelo e implementación, y las mejoras del catálogo y de la captura. Debo consolidar la evidencia al cerrar cada cambio y solicitar la revisión cruzada con anticipación. Los resultados actuales permiten defender los casos ejecutados, pero no afirmar que todo el sistema esté certificado.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Quiero confirmar con el docente si el paquete de evidencias demuestra suficientemente la competencia de datos y cómo presentar los pendientes físicos sin confundirlos con fallos. También me interesa discutir cómo evaluar consistencia cuando dos dispositivos editan sin conexión.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Mantendría a Raúl como referente de infraestructura y validación y mi foco en datos y lógica. La aceptación final y el ensayo deben ser compartidos. Nos corresponde revisar el PR #160, comprobar el flujo Excel-foto en dispositivo y validar personalmente nuestros diarios.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Valoro que podamos complementar datos y lógica con infraestructura y pruebas. Las contribuciones de ambos tienen rastro en el repositorio técnico. Debemos mejorar los tiempos de revisión y los handoffs, y contrastar la carga de trabajo con tareas y resultados, no sólo con conteos de commits.