Raúl González
Terreno Conectado | Corte 16-10-2026

|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Avancé en infraestructura, plataforma y validación, además del informe de avance. El uso de Docker, CI y escenarios reproducibles facilitó detectar problemas. Las diferencias entre macOS y Windows y la preparación del entorno offline consumieron trabajo adicional. No afirmo cumplimiento exacto de todas las fechas sin un registro de ejecución; el corte muestra una demo publicada y pruebas físicas pendientes.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Enfrenté las dificultades documentando dependencias, reproduciendo errores en el build PWA y registrando resultados y correcciones. El historial incluye mi trabajo de validación y del informe. El despliegue tuvo colaboración entre ambos y asistencia de herramientas. Para cerrar, revisaré la recuperación y participaré en la aceptación física.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Destaco la validación del flujo completo y el registro de hallazgos que permitieron mejorar la experiencia inicial. Debo actualizar los informes junto con los cambios del producto: las cifras antiguas y el despliegue descrito como pendiente muestran por qué esto importa. También debo cerrar a tiempo las revisiones asignadas.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Quiero preguntar qué nivel de prueba en dispositivo espera el docente y cómo distinguir la evidencia de demo de los requisitos de producción. Me interesa profundizar en monitoreo, restauración y medición del comportamiento ante cortes prolongados.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Mantendría mis responsabilidades de infraestructura y validación y las de Daniel en datos y lógica, compartiendo las pruebas finales. Propongo priorizar mi revisión del PR #160, el ensayo de presentación y la comprobación de instalación PWA y foto offline.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El equipo combinó fortalezas y dejó contribuciones técnicas y documentales verificables. Destaco que los hallazgos se convirtieran en mejoras. Debemos evitar concentrar la documentación al final, revisar antes los cambios del compañero y registrar mejor los acuerdos de cada iteración.