Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

Proyecto: Terreno Conectado, Decisiones en Tiempo Real
Daniel Ávila y Raúl González | Corte: 16 de octubre de 2026

1. Resumen avance Proyecto APT

Resumen del avance frente a objetivos y evidencia verificable.

| Resumen de avance proyecto APT | En Fase 2 pasamos de una propuesta conceptual a una demo funcional publicada por HTTPS. Implementamos autenticación y roles, captura local de inspecciones y fotos, cola persistente, sincronización idempotente, formularios Excel versionados, asignaciones por faena y rol, revisión por trabajador y exportación. React/Vite y Workbox sirven la PWA; Dexie guarda el trabajo en IndexedDB; NestJS aplica reglas y PostgreSQL 16 con RLS aísla empresas. La primera descarga y autenticación requieren conexión. Después, la captura usa los datos previamente disponibles en el dispositivo. La validación del release registra 401 pruebas (78 shared, 130 frontend, 190 backend y 3 infraestructura) y dos E2E dirigidos en otra ejecución. No se suman a una cifra de cobertura. También verificamos restauración aislada de DB y archivos y reinicio del VPS. No medimos todavía impacto en una faena real. |
| --- | --- |
| Objetivos | Conservamos el objetivo general de diseñar y validar una plataforma de captura de datos para minería y construcción con conectividad intermitente. Avance: (1) problema y contexto fundamentados documentalmente; (2) arquitectura offline implementada; (3) aislamiento multiempresa implementado con RLS; (4) planificación y validación ejecutadas con pendientes explícitos de aceptación física. El prototipo se amplió a demo funcional. Esta evolución no equivale a certificación productiva ni acredita un modelo comercial de SaaS. |
| Metodología | Aplicamos desarrollo iterativo e incremental con Spec Driven Development: requisito FR/NFR, spec, plan, tarea, código, prueba y evidencia. El tablero organiza trabajo por prioridad y responsable. Daniel se concentra en datos y lógica de negocio; Raúl en infraestructura, plataforma y validación, con colaboración entre zonas. Los criterios de aceptación y el DoD guían las revisiones. CI verifica lint, tipos, compilación, PWA y pruebas. La revisión recíproca es una regla del proceso, no una afirmación de que todos los PR la hayan cumplido; el despliegue #160 sigue esperando revisión. |
| Evidencias de avance | Se adjuntan el informe corregido, las cuatro evidencias ágiles, presentación y guion, matriz de pauta, registro de contribuciones y copias técnicas fechadas. CI y E2E tienen enlaces a ejecuciones exitosas. Los 17 E2E y siete escenarios de caos corresponden al informe histórico del 13-10-2026, no a una ejecución completa de la versión pública. El esquema sin datos y las 12 migraciones acreditan almacenamiento y RLS. La demo acredita implantación; backups y restore aislado acreditan recuperación. No se declara completado el recorrido manual público que fue interrumpido al denegarse la carga del archivo. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Las duraciones proceden de la planificación. No equivalen a horas ejecutadas ni fechas certificadas.

| Competencia | Actividad | Recursos | Duración planificada | Responsable | Observaciones | Estado | Ajuste |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión | Problema y objetivos | Fuentes y guía F1 | 2 + 1 sem | Ambos | Sin faena real | Completado | Contexto documental |
| Datos | Modelo y RLS | PostgreSQL / UML | 2 sem | Daniel | Requiere aislar empresas | Completado | Modelo físico y 12 migraciones |
| Desarrollo | Diseño offline | Specs y ADR | 2 sem | Ambos | Red intermitente | Completado | Captura local primero |
| Gestión | Modelo multiempresa | Requisitos / RLS | 1 sem | Ambos | Complejidad SaaS | Ajustada | Aislamiento técnico; negocio no validado |
| Desarrollo | Prototipo funcional | React / NestJS | 4 sem | Ambos | Integración por módulos | Completado | Demo ejecutable |
| Validación | Pruebas y ajustes | Vitest / Playwright | 2 sem | Raúl + Daniel | Docker para integración | Completado | 401 CI + 2 E2E dirigidos |
| Desarrollo | Formularios Excel | ExcelJS / Zod | 4 sem | Ambos | Validar tipos y asignación | Completado | Tarea #44 cerrada |
| Infraestructura | Publicar demo | OCI / Docker / Caddy | 1 sem | Ambos | Cuotas gratuitas | Completado | HTTPS y backup; PR en revisión |
| Validación | Aceptación física | Android / iOS | Próximo ciclo | Ambos | Disponibilidad de dispositivos | En curso | Foto offline y sesión larga pendientes |
| Gestión | Informes y exposición | Guías / Git / PPT | Transversal | Ambos | Consolidación de evidencias | En curso | Revisar diarios y ensayar |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Facilitadores, dificultades, ajustes y trabajo pendiente.

Factores facilitadores y dificultades Facilitaron el avance el stack común TypeScript, contratos compartidos, Docker/Testcontainers, el tablero y los documentos de Fase 1. La falta de acceso a faenas reales se abordó con datos ficticios y escenarios reproducibles. El entorno Vite de desarrollo no representa el arranque offline: usamos el build con service worker. Los errores de catálogo, edición numérica y modo manual de señal motivaron correcciones y regresiones. Las restricciones de costo llevaron a Oracle Always Free; la demo depende de sus cuotas y disponibilidad.

Actividades ajustadas o eliminadas La maqueta prevista evolucionó a una demo ejecutable para verificar persistencia e idempotencia. El requisito multiempresa se concretó con RLS, sin afirmar que exista un negocio SaaS validado. Se incorporaron pruebas manuales, caos histórico y regresiones de señal. El despliegue originalmente estimado en un VPS pagado cambió a una VM ARM en Oracle con costo objetivo US$0. Se mantuvo Docker Compose y se agregaron HTTPS y backups cifrados de PostgreSQL y adjuntos.

Actividades no iniciadas o retrasadas Quedan pendientes el recorrido público controlado de importación Excel y foto offline, la instalación en Android/iOS, la sesión prolongada y la revisión cruzada del PR #160. La auditoría diaria de Actions requiere incorporar su workflow a main. El respaldo diario del servidor sí está activo.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.