ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA · Sede Alameda

Asignatura: Capstone (PTY4614)

INFORME DE AVANCE

PROYECTO APT — FASE 2

“Terreno Conectado, Decisiones en Tiempo Real”

Datos al día, donde no hay señal.

Integrantes Daniel Ávila — RUT: 21.256.327-7 Raúl González — RUT: 21.357.918-5 Docente: Carlos Herrera

Santiago de Chile · octubre de 2026

# Índice

Abstract	3
Resumen	3
1. Introducción y contexto	4
2. Objetivos	6
3. Metodología de trabajo	7
4. Desarrollo de ingeniería	9
5. Monitoreo del plan de trabajo	12
6. Ajustes a la propuesta	16
7. Evidencias de avance	18
8. Resultados de validación	19
9. Individual Conclusions	21
10. Reflection	21
Referencias	21
Anexos	22

# Abstract

“Terreno Conectado, Decisiones en Tiempo Real” is an offline-first, multi-tenant SaaS platform designed for the Chilean mining and construction industries. Remote work sites usually operate with unstable or non-existent network coverage, which forces field teams to register inspections, logbooks, and operational data on paper or in spreadsheets. This delayed and error-prone capture makes management decide on outdated information, duplicates reporting effort, and lets safety risks remain unnoticed for longer than they should.

During Phase 2 we moved from a conceptual proposal to a working HTTPS demo. We implemented authentication and roles, local inspection and photo capture, a persistent outbox, idempotent synchronization, versioned Excel forms, site-and-role assignments, worker-linked review and export. React/Vite and Workbox deliver the PWA; Dexie stores work in IndexedDB; NestJS applies business rules and PostgreSQL 16 with RLS isolates companies. Initial download and authentication require connectivity. Subsequent offline capture uses data already available on the device. Release validation records 401 tests (78 shared, 130 frontend, 190 backend and 3 infrastructure), plus two targeted E2E tests in a separate run. This is not a coverage percentage. We also verified isolated database-and-file restoration and a VPS reboot. Operational impact at a real worksite has not yet been measured.

This Phase 2 progress report explains the adjustments made to the original proposal, the methodology that guided the work, and the evidence produced for the ten quality indicators of the graduate profile. Its main finding is that building the validation layer early was decisive: the manually executed validation checklist detected real defects —including a seeded-data issue that affected a new user's first-run experience— that no code review had identified before.

Keywords: offline-first, multi-tenant SaaS, Spec Driven Development, data synchronization, software validation.

# Resumen

“Terreno Conectado, Decisiones en Tiempo Real” es una plataforma SaaS offline-first y multiempresa orientada a la minería y la construcción en Chile. Las faenas y obras remotas operan sin cobertura de red estable, lo que obliga a capturar inspecciones, bitácoras y datos operacionales en papel o planillas. Esa captura tardía hace que la gerencia decida con información desactualizada, duplica el trabajo de reporte y retrasa la detección de riesgos de seguridad.

En Fase 2 pasamos de una propuesta conceptual a una demo funcional publicada por HTTPS. Implementamos autenticación y roles, captura local de inspecciones y fotos, cola persistente, sincronización idempotente, formularios Excel versionados, asignaciones por faena y rol, revisión por trabajador y exportación. React/Vite y Workbox sirven la PWA; Dexie guarda el trabajo en IndexedDB; NestJS aplica reglas y PostgreSQL 16 con RLS aísla empresas. La primera descarga y autenticación requieren conexión. Después, la captura usa los datos previamente disponibles en el dispositivo. La validación del release registra 401 pruebas (78 shared, 130 frontend, 190 backend y 3 infraestructura) y dos E2E dirigidos en otra ejecución. No se suman a una cifra de cobertura. También verificamos restauración aislada de DB y archivos y reinicio del VPS. No medimos todavía impacto en una faena real.

Este informe de avance describe los ajustes a la propuesta original, la metodología de trabajo y las evidencias que dan cuenta de los diez indicadores de calidad del perfil de egreso. Su hallazgo principal es que construir la capa de validación a tiempo fue decisivo: la validación manual ejecutada detectó defectos reales —incluido un problema de datos sembrados que afectaba la primera experiencia de un usuario nuevo— que ninguna revisión de código había identificado.

Palabras clave: offline-first, SaaS multi-tenant, Spec Driven Development, sincronización de datos, validación de software.

# 1. Introducción y contexto del Proyecto APT

## 1.1 El proyecto

“Terreno Conectado, Decisiones en Tiempo Real” es una plataforma de software como servicio (SaaS) que permite a trabajadores de terreno capturar datos operacionales sin conexión a internet y sincronizarlos automáticamente con la nube cuando la señal se recupera. Su propósito central es acortar la distancia entre lo que ocurre en una faena minera o una obra de construcción y el momento en que esa información llega a quienes deben decidir sobre ella.

El proyecto nace de un problema operativo concreto y vigente en dos de los sectores productivos más relevantes de Chile: la minería y la construcción. En ambos, gran parte de la actividad ocurre en terrenos remotos con cobertura intermitente o inexistente, lo que históricamente ha obligado a registrar inspecciones y bitácoras en papel o planillas para transcribirlas después. El resultado es información desactualizada para la gerencia, trabajo administrativo duplicado y riesgos de seguridad detectados más tarde de lo deseable.

## 1.2 Relevancia y aporte de valor

El aporte de valor del proyecto —de carácter simulado en el marco de la asignatura, pero fundamentado en una problemática real— es reducir la brecha de tiempo entre la captura del dato en terreno y su disponibilidad para la toma de decisiones. Para lograrlo, la propuesta no trata la aplicación de terreno como un formulario que envía datos “si hay red”, sino que invierte el supuesto: la captura de datos previamente disponibles continúa sin red. La captura es siempre local y persistente, y la sincronización es un proceso posterior, automático y auditable.

Desde la perspectiva de la Ingeniería en Informática, el proyecto sitúa al equipo frente a un desafío característico de la transformación digital de industrias tradicionales: sectores económicamente relevantes, con procesos de datos poco maduros y con condiciones de operación exigentes (conectividad limitada, múltiples empresas cliente, integridad de datos crítica). Diseñar y validar una solución que funcione en esas condiciones es una competencia demandada en el mercado laboral local.

## 1.3 Relación con las competencias del perfil de egreso

El proyecto ejercita de forma equilibrada las cuatro competencias del perfil de egreso asociadas a esta asignatura:

| Competencia del perfil de egreso | Cómo se aborda en el proyecto |
| --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación de productos y procesos con buenas prácticas de la industria | Plan de pruebas, matriz de cobertura, protocolo de caos y validación manual del checklist de aceptación. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones | Constitución del proyecto, specs, planificación por módulos, tablero, hitos y monitoreo del plan de trabajo. |
| Construir modelos de datos escalables en el tiempo | Modelo conceptual y físico de 18 tablas, aislamiento multi-tenant con RLS y outbox local. |
| Desarrollar una solución de software con técnicas que sistematicen el desarrollo y mantenimiento | Metodología Spec Driven Development, monorepo, CI/CD, revisiones por pares y despliegue. |

## 1.4 Intereses profesionales del equipo

Ambos integrantes comparten el interés por el desarrollo de software orientado a resolver problemas operativos reales de industrias tradicionales chilenas, con foco en backend, infraestructura en la nube y modelamiento de datos. Daniel Ávila profundiza en el modelamiento de datos y la lógica de negocio; Raúl González, en la infraestructura, la plataforma como servicio y la validación. Las secciones 9 y 10 incluyen conclusiones individuales y reflexión en inglés para revisión personal.

# 2. Objetivos

## 2.1 Objetivo general

Diseñar y validar una propuesta de plataforma de recolección de datos corporativos para la industria minera y de construcción, capaz de operar sin conexión constante a internet y de sincronizar la información de forma automática, con el fin de reducir la brecha de tiempo entre el terreno y la toma de decisiones gerenciales.

## 2.2 Objetivos específicos

1. Levantar y fundamentar el problema de la desconexión en faenas remotas y su impacto operacional.

2. Proponer una arquitectura de captura de datos que funcione sin depender de conexión constante.

3. Definir un modelo multiempresa (SaaS) que permita ofrecer el servicio a múltiples empresas cliente manteniendo la separación y seguridad de sus datos.

4. Planificar y ejecutar las etapas de trabajo necesarias para validar la propuesta dentro de los plazos de la asignatura.

## 2.3 Alcance del avance de Fase 2

Los objetivos de la definición original no fueron reformulados. Lo que cambió fue su nivel de concreción: donde la Fase 1 hablaba de una “propuesta” y de una “maqueta demostrativa”, la Fase 2 entregó una implementación funcional y validada de la arquitectura. Este cambio de alcance es el ajuste más importante de la fase y se justifica en la sección 6.4.

# 3. Metodología de trabajo

## 3.1 Spec Driven Development (SDD) sobre iteraciones ágiles

El equipo adoptó Spec Driven Development (SDD) como metodología central, apoyada en iteraciones cortas inspiradas en marcos ágiles. El principio rector es que todo artefacto de código nace de un requisito trazable: ninguna tarea se ejecuta sin un requisito que la justifique.

El proyecto se rige por una constitución de diez artículos innegociables (Art. I offline-first real; Art. III idempotencia y LWW; Art. IV aislamiento por motor con RLS; Art. V trazabilidad; Art. VI presupuesto; entre otros). Cualquier cambio que la contradiga exige una enmienda numerada aprobada por el equipo antes de implementarse.

## 3.2 El ciclo por módulo

Cada módulo sigue siempre el mismo ciclo:

spec → plan → tasks → código → tests → evidencia

- spec: qué debe hacer el módulo y qué requisitos (FR/NFR) lo definen.

- plan: diseño técnico derivado del spec.

- tasks: descomposición en tareas, cada una con su requisito asociado.

- código y tests: implementación con pruebas que verifican comportamiento observable.

- evidencia: registro del resultado que alimenta el plan de pruebas del proyecto.

Los specs se escriben en español; el código, los tests, los commits y el CI, en inglés. Un spec congelado solo se modifica mediante una enmienda numerada tramitada por un pull request.

## 3.3 Organización del equipo, roles y zonas de trabajo

Aunque el proyecto es grupal y las decisiones se toman en conjunto, el trabajo se dividió en zonas de propiedad para evitar conflictos y reducir el riesgo de pisarse:

| Integrante | Rol | Zona principal de trabajo |
| --- | --- | --- |
| Daniel Ávila | Responsable de datos y lógica de negocio | frontend/src/lib, frontend/src/screens, frontend/test, backend/src/dashboard, backend/src/sync, specs 002/004/005, modelo de datos |
| Raúl González | Responsable de infraestructura, plataforma y validación | specs/001, infra/, plans y tasks de 001, package.json raíz, frontend/scripts, validación y despliegue |

El proceso define revisión recíproca y trazabilidad. El historial contiene integraciones administrativas y revisiones pendientes; no se presume cumplimiento universal de la regla. El PR #160 sigue abierto al corte.

## 3.4 Estándares de ingeniería y aseguramiento de la calidad

El equipo fijó estándares mínimos verificables de forma automática:

- Gate obligatorio en cada PR: lint + typecheck + test. Un PR no se aprueba si el gate no está en verde.

- Integración continua (CI): tres jobs en cada push y PR — (1) lint + typecheck + build + verificación de la PWA, (2) pruebas de integración con Testcontainers sobre un PostgreSQL 16 real, y (3) escaneo de secretos con gitleaks.

- Trazabilidad: cada tarea referencia un requisito (FR/NFR) y cada commit referencia su issue (refs #N).

- Decisiones documentadas: las decisiones arquitectónicas se registran como ADR (por ejemplo, ADR-001 monorepo TypeScript, ADR-002 arquitectura de despliegue, ADR-003 motor de formularios).

## 3.5 Pertinencia de la metodología

La metodología es pertinente por tres razones concretas. Primero, el dominio del problema exige corrección técnica (no perder datos, no duplicar, no filtrar entre empresas): el enfoque spec-first con pruebas de comportamiento hace verificable cada promesa. Segundo, el equipo es pequeño y con tiempo acotado, por lo que separar “qué se promete” (spec) de “cómo se implementa” (plan) permitió paralelizar el trabajo por zonas sin romper la integración. Tercero, la Fase 2 requería evidencias de avance continuas y no un producto terminado al final, y el ciclo por módulo produce exactamente eso: cada módulo cierra con su spec, su código, sus pruebas y su evidencia.

# 4. Desarrollo de ingeniería — avance de la Fase 2

## 4.1 Arquitectura de la solución

La solución es un monorepo TypeScript de cuatro workspaces (shared, frontend, backend, infra) y tres capas. Tras la descarga inicial y autenticación, la captura ocurre en el dispositivo y la sincronización es posterior.

| Capa | Tecnología | Decisión / motivo |
| --- | --- | --- |
| Lenguaje | TypeScript full-stack | un solo lenguaje en el equipo (ADR-001) |
| Frontend | React 18 + Vite 6, PWA | instalable en Android de gama media |
| Almacenamiento local | Dexie / IndexedDB | outbox transaccional en el dispositivo |
| Service worker | Workbox | precache del shell (funciona sin red tras la primera carga) |
| Backend | NestJS (monolito modular) | estructura modular y tipos compartidos |
| Base de datos | PostgreSQL 16 + RLS | aislamiento multi-tenant a nivel de motor |
| Identidad | JWT propio (access 15 min + refresh) | claims de tenant, costo $0, sin lock-in |
| Identidad de registro | UUIDv7 generado en cliente | creación offline sin depender del servidor |
| Sincronización | Cola propia + ingesta idempotente por lotes | el corazón del proyecto, no se delega |
| Fotos | Compresión en cliente (canvas) | costo $0; evolución a S3 documentada |
| Infra | Oracle Always Free + Docker Compose + Caddy | HTTPS; costo objetivo US$0, sujeto a cuotas y disponibilidad |
| CI/CD | GitHub Actions | 3 jobs por push y PR |

## 4.2 Módulo 001 — Autenticación, sesión y tenancy

Se implementó autenticación JWT propia con access de 15 minutos y refresh de larga duración, multi-tenancy con tenant_id en cada tabla de dominio y políticas Row-Level Security aplicadas en PostgreSQL (SET LOCAL app.tenant_id). La sesión se restaura desde la caché local cuando no hay red, de modo que un usuario ya autenticado puede seguir capturando offline. La validación manual detectó aquí una discrepancia relevante (hallazgo N-01): el checklist referenciaba user.rol mientras la API expone user.role; se documentó como corrección de nomenclatura en la documentación de validación.

## 4.3 Módulo 002 — Captura offline

El frontend es una PWA instalable (manifest + service worker Workbox) que funciona sin red tras la primera carga. La captura persiste en el dispositivo: cada ítem de inspección se autoguarda en Dexie/IndexedDB, el borrador se restaura al reabrir, y hallazgos y bitácora quedan encolados en un outbox real con IDs UUIDv7 de cliente y orden de dependencia. La fotografía del hallazgo se comprime en el dispositivo antes de encolarse (canvas ≤ 1280 px, calidad 0.7). Ocho pantallas cubren el flujo: Login, Captura, Bitácora, Cola, Gerencia, Conflictos, Plantillas e Importar, con el ciclo pending → syncing → synced visible para el usuario.

## 4.4 Módulo 003 — Motor de sincronización

La cola local la consume un worker de sincronización: al recuperar señal (evento online) o justo tras encolar, dispara el flush contra POST /api/v1/sync/batch con concurrencia 1 y backoff exponencial 1 s → 5 min. La ingesta en el servidor es idempotente (upsert por UUIDv7 del cliente) y los conflictos se resuelven con Last-Write-Wins determinista, dejando ambas versiones auditadas en CONFLICT_RECORD (nunca hay sobrescritura silenciosa). Cada fila pasa pending → syncing → synced, o failed con contador de intentos y lastError. La latencia captura→disponibilidad se mide y se expone al dashboard.

## 4.5 Módulo 004 — Dominio de inspecciones

Se modeló el dominio de inspecciones: plantillas versionadas e inmutables, ítems con respuesta híbrida (value_json más ATTACHMENT para fotos), hallazgos con severidad, sitios/faenas y bitácora. Las reglas de integridad se validan en el cliente y en el servidor con un catálogo Zod en shared/, lo que garantiza que frontend y backend validen exactamente las mismas reglas.

## 4.6 Módulo 005 — Reportes y gerencia

El dashboard del supervisor opera con datos reales del tenant: métricas de inspecciones por estado, hallazgos por severidad, latencia media y p95 captura→disponibilidad (synced_at − captured_at), destacado de hallazgos alta/crítica, filtros por período, faena y severidad, auto-refresh, y exportación CSV. Los conflictos se listan con ambas versiones (ganador/perdedor). Todo se sirve desde GET /api/v1/sites, GET /api/v1/dashboard/summary y GET /api/v1/dashboard/findings.

## 4.7 Módulo 006 — Administración de plataforma

Módulo de operación de la plataforma (administración de tenants, usuarios y control), apoyado en la bitácora de auditoría (audit_log) y en el registro de operaciones (log_entry). El diseño mantiene una separación estricta entre la administración de la plataforma y los datos de dominio de cada empresa cliente.

## 4.8 Módulo 007 — Formularios dinámicos

El módulo de formularios dinámicos avanza desde un motor de render data-driven: plantillas versionadas e inmutables, catálogo Zod compartido, respuesta híbrida, importador .xlsx con wizard de revisión humana (la importación no es “mágica”: el usuario revisa antes de confirmar), asignación por faena y rol, delta sync con caché offline y export rellenado con hoja de Evidencias (dispositivo, dashboard y lote). La tarea de pruebas TSK-FORM-011 (#44) ya está cerrada. Sigue pendiente el recorrido público manual controlado de importación y foto offline.

## 4.9 Modelo de datos

El modelo de datos quedó consolidado en 18 tablas de dominio, agrupadas en cuatro dominios: tenancy y usuarios, plantillas e inspecciones, sincronización y auditoría, y cliente local (IndexedDB). Se documenta en data-model.md con diagrama entidad-relación, reglas de integridad y control de cambios. Su implementación se realiza mediante migraciones versionadas con node-pg-migrate (12 migraciones, desde 1730000000000_init-tenancy), e incluye las políticas RLS que hacen del aislamiento multi-tenant una garantía del motor y no solo de la aplicación. El esquema y las migraciones se adjuntan como evidencia.

## 4.10 Infraestructura, CI/CD y despliegue

Las etapas fueron definición en Fase 1, diseño de datos y contratos, walking skeleton, módulos funcionales, formularios dinámicos, validación y publicación. La demo corre en Ubuntu ARM en Valparaíso con 2 OCPU, 12 GB RAM, 50 GB de arranque y 50 GB de datos. Caddy ofrece HTTPS y Compose mantiene API y DB en red interna. Los Excel y fotos viven en volumen, no en Object Storage: este último recibe el backup cifrado diario de DB y archivos. Se ensayaron restore aislado, retorno compatible de versión y reinicio. La maqueta prevista evolucionó a una demo ejecutable para verificar persistencia e idempotencia. El requisito multiempresa se concretó con RLS, sin afirmar que exista un negocio SaaS validado. Se incorporaron pruebas manuales, caos histórico y regresiones de señal. El despliegue originalmente estimado en un VPS pagado cambió a una VM ARM en Oracle con costo objetivo US$0. Se mantuvo Docker Compose y se agregaron HTTPS y backups cifrados de PostgreSQL y adjuntos. Quedan pendientes el recorrido público controlado de importación Excel y foto offline, la instalación en Android/iOS, la sesión prolongada y la revisión cruzada del PR #160. La auditoría diaria de Actions requiere incorporar su workflow a main. El respaldo diario del servidor sí está activo.

# 5. Monitoreo del plan de trabajo

## 5.1 Plan de trabajo y estado de avance

La siguiente tabla retoma el plan de trabajo de la Fase 1 y lo actualiza con el estado de avance y los ajustes de cada actividad, de acuerdo con la Guía 2.4.

Investigación y definición del problema

Competencia: Gestionar proyectos
Recursos: Fuentes bibliográficas, tiempo de equipo
Duración planificada: 2 sem
Responsable: Daniel y Raúl
Observaciones: Facilitador: información pública abundante
Estado: Completado
Ajustes: —

Definición de objetivos y metodología

Competencia: Gestionar proyectos
Recursos: Reuniones, plantilla institucional
Duración planificada: 1 sem
Responsable: Daniel y Raúl
Observaciones: Facilitador: guía del docente en taller
Estado: Completado
Ajustes: Se adoptó SDD sobre iteraciones ágiles

Modelamiento conceptual de datos

Competencia: Construir modelos de datos
Recursos: Diagramas colaborativos
Duración planificada: 2 sem
Responsable: Daniel
Observaciones: Obstaculizador: sin datos reales
Estado: Completado
Ajustes: Escaló a modelo físico de 18 tablas

Diseño conceptual de la solución

Competencia: Desarrollar solución
Recursos: Referencias de la industria
Duración planificada: 2 sem
Responsable: Raúl
Observaciones: Facilitador: interés previo en infraestructura
Estado: Completado
Ajustes: Se materializó como arquitectura real

Definición del modelo multiempresa (SaaS)

Competencia: Gestionar proyectos
Recursos: Investigación de modelos SaaS
Duración planificada: 1 sem
Responsable: Daniel y Raúl
Observaciones: Obstaculizador: complejidad del tema
Estado: Ajustada
Ajustes: Aislamiento técnico RLS; modelo comercial no validado

Construcción de prototipo/maqueta

Competencia: Desarrollar solución
Recursos: Herramientas de prototipado, equipos propios
Duración planificada: 4 sem
Responsable: Daniel y Raúl
Observaciones: Obstaculizador: tiempo compartido con otras asignaturas
Estado: Completado
Ajustes: Ver sección 6.4 (alcance)

Diseño y ejecución de pruebas de validación

Competencia: Realizar pruebas
Recursos: Plan de pruebas, casos de prueba
Duración planificada: 2 sem
Responsable: Raúl
Observaciones: Facilitador: revisiones periódicas
Estado: Completado
Ajustes: Se sumó validación manual y caos

Elaboración de informes y evidencias

Competencia: Gestionar proyectos
Recursos: Plantillas institucionales
Duración planificada: Transversal
Responsable: Daniel y Raúl
Observaciones: Obstaculizador: acumulación al cierre
Estado: En curso
Ajustes: Avances parciales periódicos

Preparación de presentaciones

Competencia: Gestionar proyectos
Recursos: Material de apoyo visual
Duración planificada: 1 sem/fase
Responsable: Daniel y Raúl
Observaciones: Facilitador: retroalimentación entre fases
Estado: Completado (F1)
Ajustes: —

Walking skeleton (TSK-WS-001→012)

Competencia: Desarrollar solución
Recursos: Monorepo, CI
Duración planificada: 4 sem
Responsable: Daniel y Raúl
Observaciones: Hito habilitante de todo lo demás
Estado: Completado
Ajustes: —

Módulos 001–006

Competencia: Desarrollar solución
Recursos: Backend, frontend, BD
Duración planificada: 6 sem
Responsable: Daniel y Raúl
Observaciones: Por zonas de propiedad
Estado: Completado
Ajustes: —

Módulo 007 (formularios dinámicos)

Competencia: Desarrollar solución
Recursos: Motor de render, XLSX
Duración planificada: 4 sem
Responsable: Daniel y Raúl
Observaciones: TSK-FORM-001→010
Estado: Implementado
Ajustes: #44 cerrado; aceptación pública controlada pendiente

Plan de pruebas + harness E2E

Competencia: Realizar pruebas
Recursos: Playwright, Testcontainers
Duración planificada: 2 sem
Responsable: Raúl
Observaciones: Cierra el issue #10
Estado: Completado
Ajustes: —

Validación V1 (checklist + caos)

Competencia: Realizar pruebas
Recursos: Build PWA, API, checklist
Duración planificada: 1 sem
Responsable: Raúl
Observaciones: Cierra el issue #130
Estado: Completado
Ajustes: Detectó F-01, F-02, N-01

Publicación de demo HTTPS

Competencia: Desarrollar solución
Recursos: VPS, Docker Compose, Caddy
Duración planificada: 1 sem
Responsable: Daniel y Raúl
Observaciones: VM ARM y cuotas Always Free
Estado: Completado; revisión PR pendiente
Ajustes: Oracle; restore y reboot verificados

## 5.2 Estado por objetivo específico

| Objetivo específico | Estado | Evidencia principal |
| --- | --- | --- |
| 1. Levantar y fundamentar el problema | Cumplido | Informe Fase 1; contexto del proyecto (§1) |
| 2. Proponer una arquitectura de captura sin conexión | Cumplido y superado | Arquitectura implementada (§4.1–4.4); PWA + outbox + worker |
| 3. Definir un modelo multiempresa seguro | Cumplido | Tenancy con RLS; 18 tablas; matriz cross-tenant en caos |
| 4. Planificar y ejecutar las etapas de validación | En curso | 401 CI, 2 E2E dirigidos; pendientes físicos explícitos |

# 6. Ajustes a la propuesta

## 6.1 Factores facilitadores

- Interés previo y complementario del equipo en backend, infraestructura y modelamiento de datos, lo que permitió repartir el trabajo por fortalezas.

- Fuentes públicas abundantes sobre la brecha de conectividad en minería y construcción, que permitieron fundamentar el problema sin acceso privilegiado a una faena real.

- Pauta de evaluación y plantillas institucionales que orientaron el contenido de la entrega.

- Estandarización temprana (constitución, specs, ADR y CI) antes de escribir código, que redujo retrabajo posterior.

- Herramientas de costo cero (Docker local, GitHub Actions, Testcontainers) que hicieron viable la validación automatizada dentro del presupuesto.

## 6.2 Dificultades y cómo se abordaron

| Dificultad | Acción tomada |
| --- | --- |
| Sin acceso a una faena real para observar el problema en terreno | Se usaron fuentes documentales de la industria y escenarios simulados de desconexión reproducibles. |
| Carga académica simultánea de otras asignaturas | Planificación por iteraciones, zonas de propiedad y reuniones breves de seguimiento. |
| Curva de aprendizaje en multi-tenancy SaaS | División por fortalezas y semanas iniciales de investigación dirigida antes de diseñar. |
| La validación manual no reproducía el entorno real (el bloque offline solo es válido contra el build de producción PWA) | Se estableció que las pruebas offline deben correr contra el build PWA con vite preview y modo offline real, no contra el dev server. |
| Dependencia de Docker/Testcontainers para las pruebas de integración | Se documentó la dependencia y se dejó el harness E2E como orquestador reproducible. |

## 6.3 Retroalimentación recibida

El equipo utilizó las instrucciones académicas disponibles, el proceso de revisión y los resultados de validación como referencias para ajustar el avance.

1. Retroalimentación académica disponible. El correo del docente exige evidencias grupales, individuales y de documentación, aplicación y base de datos. Esta entrega se organiza según esas categorías y la pauta sumativa. No se atribuye al docente una observación específica sin registro verificable.

2. Revisión entre pares. El repositorio técnico define revisión recíproca. El historial también contiene integraciones administrativas y el PR #160 sigue pendiente. Por eso distinguimos la regla del proceso de su cumplimiento observado.

3. Retroalimentación del propio producto (validación). La ejecución del checklist de validación produjo hallazgos concretos que obligaron a ajustar el sistema (sección 6.4), lo que constituye la evidencia más fuerte del indicador de mejora basada en resultados.

## 6.4 Actividades ajustadas o eliminadas

- “Construcción de un prototipo o maqueta” → sistema funcional validado (ajuste principal). En la Fase 1 se planificó una maqueta de las pantallas principales. Con la metodología y la infraestructura ya disponibles, el equipo decidió construir un sistema real con walking skeleton y siete módulos, porque permitía evidenciar de forma mucho más sólida los indicadores 3.x y 4.x, y porque validar el comportamiento offline-first sobre una maqueta conceptual habría sido imposible. El riesgo se controló manteniendo el despliegue de producción real fuera de alcance (solo demo).

- “Modelo de negocio SaaS” → tenancy con RLS. El objetivo 3 se reinterpretó: en lugar de elaborar un modelo de negocio formal (fuera del alcance ingenieril de la asignatura), se materializó el requisito esencial —servir a varias empresas con datos aislados— como multi-tenancy con Row-Level Security, verificable y demostrable.

- Incorporación de la validación manual y del caos. No previstas en detalle en la Fase 1, se agregaron porque la corrida del checklist de aceptación (issue #130) y los siete escenarios de caos revelaron defectos que las pruebas automatizadas no cubrían.

## 6.5 Actividades no iniciadas o retrasadas

- Despliegue de demo realizado: Oracle Always Free con HTTPS. El PR #160 espera revisión cruzada. La aceptación física permanece pendiente.

- La tarea TSK-FORM-011 (#44) está cerrada. El pendiente actual es el recorrido público controlado de importación y foto offline, no la ejecución de esa tarea.

- Aceptación al corte. La demo y las regresiones de señal están verificadas; Quedan pendientes el recorrido público controlado de importación Excel y foto offline, la instalación en Android/iOS, la sesión prolongada y la revisión cruzada del PR #160. La auditoría diaria de Actions requiere incorporar su workflow a main. El respaldo diario del servidor sí está activo.

Estrategia de cierre: completar aceptación física, revisar PR #160, ensayar la presentación y revisar personalmente diarios y conclusiones. El VPS ya está provisionado.

# 7. Evidencias de avance

## 7.1 Estrategia de evidencias y trazabilidad

Todas las evidencias del proyecto son verificables y reproducibles: viven en el repositorio, se generan con comandos documentados y se referencian desde el plan de pruebas. La trazabilidad documentada relaciona: requisitos (FR/NFR), pruebas, tareas y commits con sus issues. La matriz siguiente organiza la evidencia según los diez indicadores de calidad del perfil de egreso que exige la pauta.

## 7.2 Resumen de evidencias por indicador

| Indicador de calidad | Evidencia principal | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Diseña pruebas | Plan de pruebas + checklist | test-plan.md, docs/checklist-validacion-manual.md |
| 1.2 Aplica pruebas | 401 CI + 2 E2E dirigidos; evidencia histórica separada | CI, test-plan.md §3–§4, docs/informe-pruebas-validacion.md |
| 1.3 Mejoras por resultados | Hallazgos F-01/F-02/N-01 y PRs | docs/informe-pruebas-validacion.md, PR #132/#133 |
| 2.1 Planifica | Constitución, specs, planes, hitos | constitution.md, specs/, plans/, tasks/ |
| 2.2 Controla | CI, gate, revisiones, trazabilidad | .github/workflows/ci.yml, PRs |
| 3.1 Diseña datos | Modelo de 18 tablas + ER + RLS | data-model.md, adr/ |
| 3.2 Implementa datos | 12 migraciones + outbox | backend/db/migrations/, Dexie |
| 4.1 Construye | Monorepo y módulos | repositorio |
| 4.2 Integra | Contratos shared/, E2E, CI build | shared/, frontend/e2e/ |
| 4.3 Implanta | Build PWA, Compose, Caddy, plan deploy | frontend/dist, infra/, ADR |

# 8. Resultados de validación

## 8.1 Pruebas automatizadas

| Capa | Ejecución | Pruebas |
| --- | --- | --- |
| shared | CI release | 78 |
| frontend | CI release | 130 |
| backend | CI release | 190 |
| infraestructura | CI release | 3 |
| Total CI | 38870126308 | 401 |
| E2E dirigidos | 38870622764 | 2 |

## 8.2 Matriz de cobertura requisito → prueba

La trazabilidad requisito-prueba se conserva en test-plan.md y sus evidencias. No se recalcula un porcentaje de cobertura sin ejecutar y contrastar toda la matriz con este release.

## 8.3 Protocolo de caos

El informe histórico registra los siete escenarios siguientes. Se conserva como evidencia previa fechada; las dos regresiones de conectividad del release se registran por separado.

| Escenario | Resultado |
| --- | --- |
| Corte de red | Sin pérdida; la cola se drena al reconectar |
| Replay de lote | Idempotente: sin duplicados |
| LWW concurrente | Conflicto resuelto y auditado (ganador/perdedor) |
| Reinicio hostil | Estado local consistente tras reinicio |
| Cola masiva | Drenaje completo con backoff |
| Token vencido | Renovación/reauth controlada |
| Cross-tenant | Aislamiento verificado (0 fugas) |

## 8.4 Validación manual (checklist) y hallazgos (evidencia histórica)

El recorrido crítico H-01…H-10 se validó 10/10 contra el build de producción PWA y la API reales, la matriz rol × pantalla (7 pantallas × 4 roles) resultó correcta, y se aprobaron los casos de API previstos. De esta validación surgieron los hallazgos F-01, F-02 y N-01, ya descritos en la sección 6.4 y corregidos o documentados. El informe completo de resultados y el spec de regresión quedaron en el repositorio (docs/informe-pruebas-validacion.md y frontend/e2e/specs/checklist-smoke.spec.ts).

# 9. Individual Conclusions

## Daniel Ávila

The data model became a working part of the solution rather than a diagram. Client-generated identifiers, frozen form revisions and shared validation rules support offline capture and traceability. My next priority is to finish physical acceptance checks and keep the evidence aligned with the published version. The available tests support the scenarios we ran, not a guarantee for every field condition.

## Raúl González

Validation and deployment made the proposal demonstrable. Automated checks, targeted connectivity tests, encrypted backups and isolated restoration provide evidence beyond a successful build. The remaining work is to review the pending deployment PR and complete device-based acceptance. A public demo is useful evidence, but does not replace a production reliability assessment.

# 10. Reflection

As a team, we progressed by linking requirements to small tasks and checking behavior through tests and actual use. Defects in assigned forms and the manual network switch showed why we must test the user flow as well as individual functions. We need to improve the timeliness of peer review and evidence consolidation. Roles help divide work, but shared testing and clear handoffs remain necessary. These personal conclusions are drafts for each student to review before academic submission.

# Referencias

Duoc UC. (2024). Evaluación Fase 2, Informe avance Proyecto APT. Pauta 2.5 APT122 aportada por la asignatura.

Equipo Terreno Conectado. (2026). Código y especificaciones. https://github.com/danielandresavilaj-cell/terreno-conectado

GitHub Actions. (2026). Validación y publicación del release. https://github.com/danielandresavilaj-cell/terreno-conectado/actions/runs/38870126308

GitHub Actions. (2026). E2E dirigidos de conectividad. https://github.com/danielandresavilaj-cell/terreno-conectado/actions/runs/38870622764

PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL 16, Row Security Policies. https://www.postgresql.org/docs/16/ddl-rowsecurity.html

Oracle. Always Free Resources. https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/FreeTier/freetier_topic-Always_Free_Resources.htm

Consulta de enlaces técnicos: 16 de octubre de 2026.

# Anexos

## Anexo A — Trazabilidad requisito → prueba (extracto histórico)

| Requisito | Promesa | Nivel de prueba | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-012 | La foto se comprime en el dispositivo antes de encolar | Unit (frontend) | Verde |
| FR-013 / FR-015 | IDs UUIDv7 de cliente / orden de dependencia | Unit + Integración | Verde |
| FR-014 | El borrador se restaura al reabrir | Unit (frontend) | Verde |
| FR-016 / FR-022 / FR-026 | Reintentos, backoff y estado failed | Unit + E2E | Verde |
| FR-035 | Destacado de hallazgos alta/crítica | Integración | Verde |
| FR-040 | Latencia media/p95 captura→disponibilidad | Integración | Verde |
| NFR-07 | Presupuesto/latencia de despliegue | Rendimiento | Verde |
| NFR-12 | Cada promesa del spec tiene una prueba | Transversal | Trazabilidad documentada; no certificación total |

## Anexo B — Resultados de la validación manual (checklist) (evidencia histórica)

| Bloque | Casos | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Recorrido crítico ⭐ | H-01 … H-10 | 10/10 OK |
| Matriz rol × pantalla (§4) | 7 pantallas × 4 roles | OK |
| Casos de API (§2.4-B, §2.5, §3) | X-05, X-06, PA-05…PA-13, TB-04/05 | Aprobados |
| Hallazgos | F-01, F-02, N-01 | Corregidos / documentados |

## Anexo C — Estructura del repositorio (extracto)

terreno-conectado/

├── constitution.md        ← principios innegociables

├── specs/                 ← 000-master … 007

├── plans/ · tasks/        ← por módulo e iteración

├── data-model.md          ← 18 tablas + RLS

├── test-plan.md           ← plan de pruebas (matriz + caos)

├── adr/                   ← decisiones arquitectónicas

├── frontend/              ← PWA React 18 + Dexie + worker

├── backend/               ← API NestJS + migraciones

├── shared/                ← tipos y validaciones comunes

└── infra/                 ← Docker Compose (+ Caddy, deploy)

## Anexo D — Cómo reproducir la evidencia principal

npm install

npm run lint && npm run typecheck

npm test  # unitarias e integración; Docker requerido

# E2E + caos (requiere Docker):

npm run e2e  # harness completo; build con VITE_API_URL de E2E