DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Product Backlog

Proyecto: Terreno Conectado

Revisión: [02]

16 de octubre de 2026

Product Backlog

# Contenido

Ficha del documento

Integrantes

Historias de Usuario

Historias con su peso relativo

Backlog priorizado

# Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autores | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 16-10-2026 | 02 | Daniel Ávila y Raúl González | Actualización al release público y evidencias de Fase 2 |

Estado de revisión: preparado para revisión de ambos integrantes. No registra aprobación ni firma de terceros.

# Integrantes

| Nombre | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Daniel Ávila | Datos y lógica de negocio; colaboración en captura, formularios y publicación. |
| Raúl González | Infraestructura, plataforma y validación; informe de avance y colaboración en sincronización. |

# Historias de Usuario

## HU01 Acceso por empresa

### Definición

Como usuario quiero iniciar sesión con mi empresa y rol para acceder sólo a mis datos.

FR-001 a 005 | Implementado

### Criterios de Aceptación

Credenciales válidas habilitan el perfil correcto.

Una petición sin sesión se rechaza.

Otra empresa no puede leer mis registros.

## HU02 Captura persistente

### Definición

Como trabajador quiero completar una inspección sin señal para continuar el turno.

FR-011, 014, 018 | Implementado

### Criterios de Aceptación

La primera carga deja la plantilla disponible localmente.

Un borrador se conserva al recargar sin red.

No se inicia una revisión que no está disponible en caché.

## HU03 Foto de evidencia

### Definición

Como trabajador quiero adjuntar una foto para respaldar una respuesta.

FR-012, 037 | Implementado; aceptación física pendiente

### Criterios de Aceptación

La foto se comprime antes de encolar.

El adjunto conserva su relación con la respuesta.

El recorrido físico completo se valida en el siguiente ciclo.

## HU04 Sincronización idempotente

### Definición

Como trabajador quiero enviar los pendientes al recuperar conexión sin duplicarlos.

FR-013, 015, 016, 020 a 026 | Implementado y E2E dirigido

### Criterios de Aceptación

Sin señal el envío permanece local.

El modo manual sigue apagado al recargar.

Al habilitarlo se ingiere una sola vez; el replay no duplica.

## HU05 Importación y publicación

### Definición

Como administrador quiero revisar un Excel antes de publicar el formulario.

FR-027 a 029, 036, 039, 049 | Implementado; recorrido público pendiente

### Criterios de Aceptación

La propuesta conserva campos y reglas revisables.

La publicación requiere confirmación humana.

Una revisión publicada no se modifica.

## HU06 Asignación de formularios

### Definición

Como administrador quiero asignar o quitar plantillas por faena y rol.

FR-007 a 009 | Implementado; API pública verificada

### Criterios de Aceptación

La asignación admite faena específica o todas.

El trabajador sólo consulta revisiones asignadas.

Al quitar una asignación se actualiza el catálogo; un borrador conserva su revisión.

## HU07 Revisión y exportación

### Definición

Como supervisor quiero identificar al autor y revisar respuestas y evidencia.

FR-040 a 047 | Implementado; lectura pública verificada

### Criterios de Aceptación

La inspección identifica al trabajador.

El detalle muestra respuestas y adjuntos de la empresa.

La descarga entrega el Excel rellenado.

## HU08 Bitácora y conflictos

### Definición

Como supervisor quiero consultar bitácoras y conflictos para seguir el turno.

FR-023, 030 a 035 | Implementado; evidencia histórica

### Criterios de Aceptación

Las entradas conservan autor y faena.

Un conflicto registra ambas versiones y su resolución.

Las consultas respetan el tenant.

## HU09 Publicación y recuperación

### Definición

Como equipo quiero una demo HTTPS reproducible con respaldo recuperable.

NFR-01, 04, 05, 06, 08, 09 | Publicado; PR #160 en revisión

### Criterios de Aceptación

Las imágenes se identifican por SHA.

El backup incluye DB y archivos, cifrados fuera de la VM.

La restauración aislada y el reinicio conservan datos.

## HU10 Aceptación en dispositivo

### Definición

Como equipo quiero validar PWA, foto offline y sesión prolongada en teléfono.

FR-004, 011 a 019 | Pendiente

### Criterios de Aceptación

Instalar y reabrir la PWA con la caché inicial disponible.

Capturar foto offline, reabrir y sincronizar sin duplicados.

Verificar expiración y recuperación de sesión sin perder pendientes.

# Backlog

## Historias con su peso relativo

Los pesos son una propuesta relativa al corte (escala 5/8), no estimaciones históricas ni horas ejecutadas. El tablero conserva las tareas originales. La prioridad P0 precede a P1.

| Historia | Peso relativo | Prioridad | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| HU01 | 5 | P0 | Daniel / Raúl |
| HU02 | 8 | P0 | Daniel |
| HU03 | 5 | P0 | Daniel / Raúl |
| HU04 | 8 | P0 | Daniel / Raúl |
| HU05 | 8 | P1 | Daniel / Raúl |
| HU06 | 5 | P0 | Daniel |
| HU07 | 5 | P1 | Daniel |
| HU08 | 5 | P1 | Daniel / Raúl |
| HU09 | 8 | P1 | Daniel / Raúl |
| HU10 | 5 | P0 | Ambos |

## Backlog priorizado

La plantilla dice Sprint. Usamos iteraciones ágiles y tablero; no existe evidencia suficiente para reconstruir fechas de sprints Scrum. Se muestra el ciclo de trabajo y estado al corte.

| Orden | Historia | Ciclo / estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | HU10 | Pendiente |
| 2 | HU09 | Publicado; PR #160 en revisión |
| 3 | HU01 | Implementado |
| 4 | HU02 | Implementado |
| 5 | HU03 | Implementado; aceptación física pendiente |
| 6 | HU04 | Implementado y E2E dirigido |
| 7 | HU05 | Implementado; recorrido público pendiente |
| 8 | HU06 | Implementado; API pública verificada |
| 9 | HU07 | Implementado; lectura pública verificada |
| 10 | HU08 | Implementado; evidencia histórica |

Primero cerrar aceptación física y revisión del despliegue. Las historias implementadas conservan sus evidencias y criterios para regresión.