DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Definition of Done

Proyecto: Terreno Conectado

Revisión: [02]

16 de octubre de 2026

Definition of Done

# Contenido

Ficha del documento

Integrantes

DoD común

DoD por historia

Estado observado

# Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autores | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 16-10-2026 | 02 | Daniel Ávila y Raúl González | Actualización al release público y evidencias de Fase 2 |

Estado de revisión: preparado para revisión de ambos integrantes. No registra aprobación ni firma de terceros.

# Integrantes

| Nombre | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Daniel Ávila | Datos y lógica de negocio; colaboración en captura, formularios y publicación. |
| Raúl González | Infraestructura, plataforma y validación; informe de avance y colaboración en sincronización. |

# DoD común

## DoD de Negocio

La historia cumple sus criterios de aceptación observables y referencia requisitos FR/NFR.

El flujo mantiene captura local y evita pérdidas de pendientes en los escenarios verificados.

El acceso respeta rol, faena y empresa; una asignación global se considera al desasignar.

Un dato inválido no se encola y el usuario recibe una explicación.

## DoD Técnico

Código y evidencia enlazan tarea, commit y requisito. Los contratos compartidos y el modelo se actualizan cuando cambia su comportamiento.

Lint, tipos, build/PWA y pruebas apropiadas pasan. Los E2E cubren flujos y las regresiones cubren el defecto corregido.

La revisión del otro integrante se solicita antes de integrar según el proceso técnico. Una solicitud pendiente no cuenta como aprobación.

No hay secretos ni datos operacionales en Git. Las migraciones son versionadas y conservan RLS.

Para publicación: imágenes por SHA, health HTTPS, backup recuperable y plan de retorno de versión.

# DoD por historia

## HU01 Acceso por empresa

Como usuario quiero iniciar sesión con mi empresa y rol para acceder sólo a mis datos.

### DoD de Negocio

Credenciales válidas habilitan el perfil correcto. Una petición sin sesión se rechaza. Otra empresa no puede leer mis registros.

### DoD Técnico

Aplicar el DoD común y conservar evidencia de FR-001 a 005. Estado observado: Implementado.

## HU02 Captura persistente

Como trabajador quiero completar una inspección sin señal para continuar el turno.

### DoD de Negocio

La primera carga deja la plantilla disponible localmente. Un borrador se conserva al recargar sin red. No se inicia una revisión que no está disponible en caché.

### DoD Técnico

Aplicar el DoD común y conservar evidencia de FR-011, 014, 018. Estado observado: Implementado.

## HU03 Foto de evidencia

Como trabajador quiero adjuntar una foto para respaldar una respuesta.

### DoD de Negocio

La foto se comprime antes de encolar. El adjunto conserva su relación con la respuesta. El recorrido físico completo se valida en el siguiente ciclo.

### DoD Técnico

Aplicar el DoD común y conservar evidencia de FR-012, 037. Estado observado: Implementado; aceptación física pendiente.

## HU04 Sincronización idempotente

Como trabajador quiero enviar los pendientes al recuperar conexión sin duplicarlos.

### DoD de Negocio

Sin señal el envío permanece local. El modo manual sigue apagado al recargar. Al habilitarlo se ingiere una sola vez; el replay no duplica.

### DoD Técnico

Aplicar el DoD común y conservar evidencia de FR-013, 015, 016, 020 a 026. Estado observado: Implementado y E2E dirigido.

## HU05 Importación y publicación

Como administrador quiero revisar un Excel antes de publicar el formulario.

### DoD de Negocio

La propuesta conserva campos y reglas revisables. La publicación requiere confirmación humana. Una revisión publicada no se modifica.

### DoD Técnico

Aplicar el DoD común y conservar evidencia de FR-027 a 029, 036, 039, 049. Estado observado: Implementado; recorrido público pendiente.

## HU06 Asignación de formularios

Como administrador quiero asignar o quitar plantillas por faena y rol.

### DoD de Negocio

La asignación admite faena específica o todas. El trabajador sólo consulta revisiones asignadas. Al quitar una asignación se actualiza el catálogo; un borrador conserva su revisión.

### DoD Técnico

Aplicar el DoD común y conservar evidencia de FR-007 a 009. Estado observado: Implementado; API pública verificada.

## HU07 Revisión y exportación

Como supervisor quiero identificar al autor y revisar respuestas y evidencia.

### DoD de Negocio

La inspección identifica al trabajador. El detalle muestra respuestas y adjuntos de la empresa. La descarga entrega el Excel rellenado.

### DoD Técnico

Aplicar el DoD común y conservar evidencia de FR-040 a 047. Estado observado: Implementado; lectura pública verificada.

## HU08 Bitácora y conflictos

Como supervisor quiero consultar bitácoras y conflictos para seguir el turno.

### DoD de Negocio

Las entradas conservan autor y faena. Un conflicto registra ambas versiones y su resolución. Las consultas respetan el tenant.

### DoD Técnico

Aplicar el DoD común y conservar evidencia de FR-023, 030 a 035. Estado observado: Implementado; evidencia histórica.

## HU09 Publicación y recuperación

Como equipo quiero una demo HTTPS reproducible con respaldo recuperable.

### DoD de Negocio

Las imágenes se identifican por SHA. El backup incluye DB y archivos, cifrados fuera de la VM. La restauración aislada y el reinicio conservan datos.

### DoD Técnico

Aplicar el DoD común y conservar evidencia de NFR-01, 04, 05, 06, 08, 09. Estado observado: Publicado; PR #160 en revisión.

## HU10 Aceptación en dispositivo

Como equipo quiero validar PWA, foto offline y sesión prolongada en teléfono.

### DoD de Negocio

Instalar y reabrir la PWA con la caché inicial disponible. Capturar foto offline, reabrir y sincronizar sin duplicados. Verificar expiración y recuperación de sesión sin perder pendientes.

### DoD Técnico

Aplicar el DoD común y conservar evidencia de FR-004, 011 a 019. Estado observado: Pendiente.

# Estado observado

CI y los dos E2E dirigidos están aprobados. El PR #160 permanece abierto y requiere revisión: el despliegue funciona, pero esa revisión no se declara cumplida. La aceptación física de HU10 sigue pendiente. No se declara Done global por tener una demo pública.